食材大厨

产 品 计 划 书

版本：V1.0
日期：2026年06月25日
状态：规划中

目 录

一、项目概述

二、目标人群分析

三、核心功能体系

四、技术架构方案

五、用户流程设计

六、收费模式与收益预估

七、分阶段开发计划

八、宣传推广策略

九、风险分析与应对

一、项目概述

1.1 项目名称

食材大厨

1.2 产品形态

手机端自适应网页（Mobile-First），用户通过手机浏览器直接访问，无需下载安装 App。

1.3 一句话定位

告诉他你冰箱里有什么，它告诉你今晚能做什么菜——像跟朋友聊天一样简单。

1.4 项目愿景

成为每个人手机里的"家庭私厨助手"——不看菜谱、不用搜索、不费脑子，用最自然的方式解决"今天吃什么"这一日常难题。

1.5 核心差异化

不仅"有什么做什么"——AI 会根据用户长期使用习惯建立个人口味档案，越来越懂你。

"猜你今天想吃什么"功能——每日一推，像朋友一样帮你拿主意。

双菜单系统（这顿小菜单+待吃名单）——把"想做的菜"和"这顿要做的菜"清晰分开管理。

说人话的菜谱——不是生硬的烹饪术语，而是"炒到鸡蛋凝固就行，别炒老了"这种谁都看得懂的表述。

二、目标人群分析

2.1 核心用户画像

| 用户类型 | 典型场景 | 核心痛点 | 付费意愿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独居年轻人 | 下班回家打开冰箱，看到零散食材一脸茫然 | 食材有限、不想外卖、又怕做翻车 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 在校大学生 | 宿舍/出租屋简单做饭，预算有限 | 厨具简单、经验少、需要简单易做的菜 | ⭐⭐⭐ |
| 租房上班族 | 周末采购一堆食材，工作日不知道做什么 | 缺灵感、每天重复做几道菜吃腻了 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 一家三口 | 每天要给伴侣和孩子做饭，变花样很头疼 | 要考虑营养均衡、口味兼顾、不能太慢 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 大家庭（5人+） | 逢年过节、周末聚餐需要硬菜 | 菜量估算、菜式搭配、场景感强 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

2.2 用户规模预估（中国市场）

独居青年：约 9200 万人（2024年数据）

在校大学生：约 4000 万人

城镇家庭户数：约 3.5 亿户

目标可触达用户：保守估计 500 万 - 1000 万人

2.3 用户使用场景

下班路上打开手机，语音说"我有鸡胸肉、青椒、洋葱"，AI 推荐 3 道菜，选一道，到家直接做

周末买菜前，打开"待吃名单"，挑几道想吃的，列出缺的食材，照单买菜。

家里来客人，开启进阶问答模式，AI 根据"6个人、想吃中餐、愿意花1小时"推荐一桌菜。

每天睡前点"猜猜今天"，像刷短视频一样轻松决定明天吃什么。

三、核心功能体系

3.1 功能全景图

食材大厨围绕"输入 → 推荐 → 查看 → 记忆 → 管理"五大环节设计功能体系：

3.2 模块一：食材输入（入口层）

| 输入方式 | 描述 | 上线版本 |
| --- | --- | --- |
| 文字输入 | 在输入框打字告诉 AI 有什么食材，口语化即可，如"俩鸡蛋、半个洋葱、冰箱里还有昨天剩的排骨" | V1.0 |
| 语音输入 | 点击🎤图标说话，AI 自动语音转文字后提取食材信息，同样支持口语化表达 | V1.0 |
| 拍照识食材 | 拍摄冰箱内部/菜篮/菜市场摊位照片，AI 自动识别图片中的食材 | V1.5 |

设计理念：像跟朋友聊天一样告诉他你有什么，不用填表、不用勾选列表，极大降低使用门槛。

3.3 模块二：AI 智能推荐引擎（决策层）

🔵 初级模式：直接推荐

用户输入食材 → AI 匹配可制作的菜品 → 按匹配度从高到低排序 → 标注"你都有"或"还差X样"

🔵 进阶模式：问答引导式精准推荐

食材输入后，用户可选进入"帮你选"模式，AI 依次询问：

口味偏好：想吃辣的还是清淡的？中餐还是西餐？

时间意愿：10 分钟搞定还是愿意花 1 小时慢慢做？

场景：自己吃 / 两人 / 家庭聚餐 / 请客露一手？

营养偏好：高蛋白 / 低脂 / 碳水自由 / 无所谓？

→ AI 综合食材库存 + 问卷答案，精准推荐 3 道最适合当前场景的菜品。

3.4 模块三：菜谱详情（内容层）

| 展示内容 | 要求说明 |
| --- | --- |
| 菜名 + 成品图 | AI 生成的菜品图片，增强吸引力 |
| 食材匹配状态 | 已有的打 ✔️ 绿色标记 缺少的打 ⚠️ 红色标记 |
| 做法步骤 | 必须说人话！如"炒到鸡蛋凝固就行，别炒老了"而非"蛋液凝固至适宜程度" |
| 预计耗时 | 一目了然，方便用户判断现在做不做 |
| 难度等级 | ⭐简单 / ⭐⭐中等 / ⭐⭐⭐需要点手艺 |
| 新手小贴士 | 针对每道菜的常见翻车点和避坑提示 |

3.5 模块四：记忆系统 + 猜你喜欢（智能层）

这是食材大厨最核心的差异化竞争力——越用越懂你。

用户记忆档案包含：

历史做过的菜 + 频率（番茄炒蛋×3、麻婆豆腐×5...）

口味偏好（从"不喜欢"反馈中学习：偏辣、喜蒜香、不爱甜）

常用场景与时段习惯（工作日快炒、周末炖汤）

喜欢清单 / 不喜欢清单 + 原因记录

"猜你今天想吃什么"交互流程：

用户点击"猜猜今天"按钮

AI 基于记忆档案推荐一道菜

喜欢 → "今天吃这个吗？" → 吃！加入这顿小菜单 / 先不吃 → 加入待吃名单

不喜欢 → "方便告诉我们为什么吗？" → 太辣/太费时间/就是不想吃 → AI 学习并重新推荐

不管用户选什么，每一次交互都在健全 AI 对用户的认知

3.6 模块五：双菜单系统（行动层）

这顿小菜单（Today's Menu）

视觉风格：餐厅出票夹/竖直卡片链风格

每个菜品卡片清晰展示菜名和图片

下拉展开查看详细做法（手风琴/抽屉式交互），不展开也能看清是什么菜

支持长按拖拽排序、左滑删除

待吃名单（Wish Cabinet）

视觉风格：橱窗/陈列柜网格风格，菜品卡片整齐陈列

点击菜品卡片 → 弹出选项：

"今天就吃这个！" → 移入这顿小菜单

"再想想" → 保持不动

支持手动删除和排序

四、技术架构方案

4.1 整体架构

采用前后端分离架构，充分利用免费云服务资源，实现零成本上线。

| 层级 | 技术选型 | 部署平台 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端（用户界面） | HTML5 + CSS3 + JavaScript（Mobile-First 响应式） | GitHub Pages | 免费 |
| 后端 API | Node.js / Python（Serverless Functions） | Vercel / Cloudflare Workers | 免费额度 |
| 数据库 | Cloudflare D1（SQLite 兼容） | Cloudflare | 免费额度（5GB） |
| AI 模型 | 智谱 GLM-4-Flash（优先）/ DeepSeek-V3（备选） | 各平台 API | ≈¥0.001/次 |
| 语音识别 | 浏览器 Web Speech API | 客户端原生 | 免费 |
| 用户认证 | JWT Token + 手机号验证 | 自建 + 短信服务 | ≈¥0.05/条 |

4.2 架构图（文字版）

┌─────────────────────────────┐
│     用户手机浏览器            │
│  ↓ 访问 https://xxx.github.io │
├─────────────────────────────┤
│  GitHub Pages（前端页面）     │  ← 免费，公开访问
│  HTML + CSS + JS            │
│  · 食材输入界面              │
│  · 菜谱展示                  │
│  · 双菜单管理                │
│  · 语音输入（Web Speech API）│
├─────────────────────────────┤
│  Vercel Serverless（后端）   │  ← 免费额度 100GB-小时/月
│  · POST /api/login          │     手机号注册/登录
│  · POST /api/chat           │     AI 菜谱对话
│  · GET  /api/user/profile   │     用户记忆档案
│  · POST /api/payment        │     套餐激活
├─────────────────────────────┤
│  Cloudflare D1（数据库）     │  ← 免费 5GB
│  · users         用户表     │
│  · subscriptions 套餐表     │
│  · memories      记忆表     │
│  · menus         菜单表     │
│  · usage_logs    使用记录   │
├─────────────────────────────┤
│  外部 API                    │
│  · 智谱/DeepSeek → 生成菜谱  │
│  · 短信服务 → 验证码          │
└─────────────────────────────┘

4.3 数据库表设计（核心）

| 表名 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, phone, password_hash, trial_end, created_at | 用户表，记录注册信息和试用期 |
| subscriptions | id, user_id, plan_type, remaining, expire_at | 套餐表，记录当前生效套餐及剩余次数 |
| memories | id, user_id, category, content, created_at | 记忆档案，记录口味/偏好/历史菜品/反馈 |
| menus | id, user_id, type(eat_now/wish), dish_name, dish_data | 双菜单，存储这顿小菜单和待吃名单 |
| usage_logs | id, user_id, input_text, output_dish, tokens_used, created_at | 使用日志，用于分析和计费 |

4.4 AI 调用成本估算

| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 单次菜谱查询估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智谱 GLM-4-Flash | 免费 | 免费 | ≈ ¥0 |
| DeepSeek-V3 | ¥1/百万token | ¥2/百万token | ≈ ¥0.002 |
| 通义千问-Turbo | ¥0.3/百万token | ¥0.6/百万token | ≈ ¥0.001 |

推荐优先使用智谱 GLM-4-Flash，完全免费。备选 DeepSeek 作为兜底方案。假设日活 100 人、人均 3 次查询，日均成本 ≈ ¥0.6，月均成本 ≈ ¥18。

五、用户流程设计

5.1 注册与试用流程

用户访问网站 → 看到首页（可直接体验，但结果模糊处理以吸引注册）
  → 点击"开始使用" → 输入手机号 → 获取短信验证码 → 输入验证码
  → 注册成功！自动获得 7 天无限免费试用
  → 弹出新手引导：①怎么输入食材（打字/语音）②AI 会怎么推荐 ③双菜单怎么用

5.2 日常使用流程

打开网页（已登录状态）→ 输入食材（文字/语音）
  → 可选择"直接推荐"或"AI 帮你选"
  → 查看菜谱推荐列表 → 点击感兴趣的菜 → 查看详细做法
  → 想做的加入「这顿小菜单」或「待吃名单」
  → 随时点击"猜猜今天"让 AI 根据记忆帮你决定

5.3 付费转化流程

7 天试用到期 → 再次使用时弹出提醒："你的免费试用已到期~"
  → 展示套餐选择页：
      · 5次包 ¥2  · 10次包 ¥3  · 20次包 ¥5
      · 包星期 ¥6  · 包月 ¥12
  → 用户选择套餐 → 跳转收款页面（微信/支付宝收款码）
  → 付款备注手机号 → 管理员后台确认激活
  → 用户即刻恢复使用
（未来可接入自动化支付平台，实现即时激活）

5.4 登录验证

采用 JWT Token 机制，用户登录后获取 token，后续请求携带 token 验证身份。Token 有效期 7 天，到期需重新登录。手机号作为唯一标识。

六、收费模式与收益预估

6.1 定价策略

| 套餐类型 | 内容 | 价格 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新用户福利 | 7 天无限免费试用 | ¥0 | 获取用户信任，养成使用习惯 |
| 5 次包 | 5 次 AI 菜谱查询 | ¥2 | 偶尔做饭的低频用户，按需购买 |
| 10 次包 | 10 次 AI 菜谱查询 | ¥3 | 性价比之选，轻度用户首选 |
| 20 次包 | 20 次 AI 菜谱查询 | ¥5 | 高频用户实惠装 |
| 包星期 | 7 天无限次 | ¥6 | 短途旅行/放假在家的临时需求 |
| 包月 | 30 天无限次 | ¥12 | 核心用户，常做饭人群的订阅选择 |

6.2 定价分析

极低价策略：最便宜的套餐仅 ¥2，低于一杯奶茶的价格，用户几乎不需要犹豫。

灵活选择：按次和按时两种模式覆盖不同使用习惯的用户。

利润率极高：AI API 单次成本约 ¥0.001-0.002，¥2 套餐的利润率超过 99%。

订阅制潜力：包月用户提供稳定可预期的收入流。

6.3 收益预估

保守预估（首月）

| 套餐 | 单价 | 预计销量 | 收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 次包 | ¥2 | 20 单 | ¥40 |
| 10 次包 | ¥3 | 15 单 | ¥45 |
| 20 次包 | ¥5 | 10 单 | ¥50 |
| 包星期 | ¥6 | 5 单 | ¥30 |
| 包月 | ¥12 | 3 单 | ¥36 |
| 合计 |  | 53 单 | ¥201 |

首月目标：¥30-100（非常保守，很容易达到）。扣除成本后几乎纯利。

成长预估（第3-6个月，假设通过推广获得一定用户量）

| 套餐 | 单价 | 预计月销量 | 月收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 次包 | ¥2 | 100 单 | ¥200 |
| 10 次包 | ¥3 | 80 单 | ¥240 |
| 20 次包 | ¥5 | 50 单 | ¥250 |
| 包星期 | ¥6 | 30 单 | ¥180 |
| 包月 | ¥12 | 20 单 | ¥240 |
| 合计 |  | 280 单 | ¥1,110 |

第三至六月目标：¥500-1500/月，逐步进入稳定盈利。

6.4 成本分析

| 成本项 | 月均金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages | ¥0 | 前端静态页面托管 |
| Vercel / Cloudflare | ¥0 | 后端 Serverless 免费额度（100GB-小时/月），前期完全够用 |
| Cloudflare D1 | ¥0 | 免费 5GB 存储，5亿次读/月 |
| AI API（智谱免费） | ¥0 | 智谱 GLM-4-Flash 当前免费 |
| AI API（DeepSeek备用） | 约 ¥20 | 如果日活达到 200 人 |
| 短信验证码 | 约 ¥10 | 按 0.05元/条，月注册 200 人估算 |
| 域名（可选） | 约 ¥3/月 | 可先用 github.io 免费域名 |
| 合计 | ¥0-33/月 | 几乎零成本运营 |

七、分阶段开发计划

7.1 V1.0 — MVP 最小可行产品（预计 5-7 天）

目标：上线验证核心功能是否有人用

| 模块 | 内容 | 开发量 |
| --- | --- | --- |
| 前端页面 | Mobile-First 响应式布局、首页、食材输入框、语音按钮 | 1 天 |
| AI 集成 | 接入智谱 API，实现食材→菜谱生成 | 1 天 |
| 菜谱展示 | 菜谱详情页（人话版做法、食材匹配标注、耗时难度） | 1 天 |
| 手机号注册/登录 | JWT 认证 + 短信验证码 + 7天试用逻辑 | 1.5 天 |
| 后端 API | 登录/注册/AI对话 接口，Vercel 部署 | 1.5 天 |
| 数据库 | D1 建表（users, subscriptions, usage_logs） | 0.5 天 |
| 测试 + 部署 | 功能测试、移动端适配测试、部署上线 | 0.5 天 |
| 合计 |  | 约 7 天 |

7.2 V1.5 — 智能化升级（预计 5-7 天）

目标：加入拍照识别和记忆系统，提升产品壁垒

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 拍照识食材 | 调用 AI 视觉 API 识别图片中的食材 |
| 记忆系统 | 记录用户历史、偏好、反馈，构建用户画像数据库 |
| 猜你喜欢 | 基于记忆档案的每日推荐功能 + 交互流程（喜欢/不喜欢→反馈→重新推荐） |
| 偏好学习 | 从"不喜欢"反馈中自动提取口味标签 |

7.3 V2.0 — 完整版上线（预计 7-10 天）

目标：双菜单 + 进阶问答 + 付费系统全面上线，开始盈利

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 双菜单系统 | 这顿小菜单（出票夹风）+ 待吃名单（橱窗风），完整拖拽交互 |
| 进阶问答 | AI 多轮对话引导式推荐（口味/时间/场景/营养 四维度） |
| 付费套餐 | 5种套餐 + 计数/计时逻辑 + 到期提醒 + 充值激活 |
| 管理后台 | 简单的后台查看用户数据、手动激活套餐（过渡方案） |
| 自动化支付 | 对接爱发电/面包多等平台，或微信支付（需资质） |

7.4 V3.0 — 爆发增长（预计 10+ 天）

目标：加入视觉化创新功能和社交传播

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 菜市场幻想模式 | 拍摊位照片→图片上浮现可做出的菜肴（AR 风格叠加） |
| 社交分享 | 一键生成"我今晚的菜单"精美图片，分享到朋友圈/小红书 |
| 社区菜谱 | 用户投稿菜谱，形成内容生态 |
| 多设备同步 | 同一手机号多设备数据同步 |

八、宣传推广策略

8.1 核心传播逻辑

食材大厨天然具备"传播基因"：有趣（AI 推荐菜谱本身就有新鲜感）、有用（解决每天都会遇到的真问题）、有话题（"你家冰箱里有什么"是天然社交话题）。

8.2 推广渠道与策略

| 渠道 | 策略 | 预估效果 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小红书 | 标题范例："我让AI看了我家冰箱，它给我安排了一周的菜！" 截图使用效果，突出"方便""智能""说人话" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ¥0 |
| 抖音/B站短视频 | 拍摄演示：打开冰箱→扫一眼→语音输入→AI推荐→照着做→成品展示。对比"以前纠结半小时"vs"现在3秒决定" | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ¥0 |
| 微信群/朋友圈 | 直接丢链接到同学群、租房群、做饭群、妈妈群，"哈哈哈哈这个好牛，你们试试" | ⭐⭐⭐⭐ | ¥0 |
| 知乎 | 回答"有哪些实用到爆的生活小工具""一个人住有什么做饭技巧"等高频问题，软性植入推荐 | ⭐⭐⭐⭐ | ¥0 |
| 豆瓣小组 | "独居生活指南""下厨房""租房生活"等小组发体验帖 | ⭐⭐⭐ | ¥0 |
| QQ群/微信群搜索 | 主动搜索"做饭""家常菜""新手做饭"等关键词的群，加入后自然分享 | ⭐⭐⭐ | ¥0 |
| 微博超话 | 在#家常菜##今天吃什么##做饭小白#等超话发布使用体验 | ⭐⭐⭐ | ¥0 |

8.3 推广节奏

第一周：产品上线，先自己在小红书+朋友圈发使用体验，获取第一批种子用户（目标 50-100 人）

第二周：收集用户反馈，快速修复 bug，确认核心体验没问题

第三周：加大推广力度，录制短视频发抖音/B站，目标触达 1000+ 人

一个月后：根据数据判断哪些渠道效果最好，集中资源投入

8.4 裂变设计

分享功能：用户做完菜可以一键生成精美"今日菜单"图片，带上你的链接水印分享朋友圈

邀请奖励（V2.0）：邀请朋友注册，双方各得 3 次免费查询

九、风险分析与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI API 收费或涨价 | 成本上升 | 中 | 1) 优先用免费模型 2) 缓存常见食材组合的菜谱减少 API 调用 3) 成本极低（0.001元/次），即使涨价 10 倍也可承受 |
| 竞品出现 | 用户流失 | 高 | 1) 快速建立记忆系统壁垒——用户用得越久越离不开 2) 差异化的"猜你喜欢"和双菜单是竞品难以短期复制的 |
| 用户增长不及预期 | 收益未达标 | 中 | 1) 成本几乎为零，不亏钱 2) 持续在小红书/抖音试不同文案和标题 3) 如果一个月没起色，分析数据找原因再迭代 |
| 短信验证码成本 | 小额支出 | 低 | 1) 用户量小的阶段，月成本不超过 ¥50 2) 未来可加入"微信一键登录"降低短信依赖 |
| AI 输出质量不稳定 | 用户体验差 | 中 | 1) 优化 Prompt 工程，约束输出格式 2) 储备 50 道人工审核过的菜谱作为兜底 3) 多模型备选，一个不行换另一个 |
| 用户数据安全 | 信任问题 | 低 | 1) 密码哈希加密存储 2) 仅存储必要的使用数据 3) 隐私政策明确告知数据用途 |

9.1 总体风险评估

项目风险极低。主要原因：

零资金投入：全部使用免费云服务，没有沉没成本

开发周期短：MVP 仅需约 1 周，试错成本低

市场需求刚性："今天吃什么"是每个人每天都要面对的问题

竞争壁垒可建立：记忆系统具有强用户粘性，越用越离不开

附录：关键数据指标（KPI）

| 指标 | V1.0 目标 | V2.0 目标 |
| --- | --- | --- |
| 注册用户数 | 100 人 | 500 人 |
| 日活跃用户 | 20 人 | 100 人 |
| 付费转化率 | 5% | 10% |
| 月收入 | ¥30-100 | ¥500-1500 |
| 用户留存（7日） | 30% | 50% |
| NPS 推荐值 | 正向即可 | > 30 |

— END —